| # Fecha | # 08/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | Si |
| Bastian Heerera |  | No |
| Francisco Diaz | PM | SI |
| Itamar Carrasco | Desarrollador | SI |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Épica 001 – Autenticación y Roles | 8 | Front End con login operativo |
| Épica 002 – Monitoreo de Red | 9 | vista de redes en tiempo real |

# Observaciones al avance

se encuentra el login operativo, según las evidencias, presentamos un retraso en la construcción del módulo de monitoreo de redes, se encuentra en fase de investigación por parte del desarrollador a cargo.

según lo conversado con el cliente, tendrá un ambiente de pruebas para testear dentro de 2 semanas, se continuara el desarrollo segun la documentacion oficial de unifi

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| completar modulo de redes | Itamar carrasco |  |
| pruebas unitarias en login | Francisco Diaz |  |
| completar chat y reserva de vlan | Bastian herrera |  |