## Slide 1
NetBot
Agente inteligente para la gestión de infraestructura de red en eventos
Itamar Carrasco · Bastián Herrera · Francisco Díaz
Capstone · PTY4614 · Definición de Proyecto APT — Fase 1

## Slide 2
El problema
La gestión de redes en eventos hoy es manual, lenta y propensa a errores.
Administración dispositivo por dispositivo
Cada AP, VLAN o SSID se revisa y configura de forma manual y separada.
Mayor tiempo de respuesta
Detectar y resolver un problema toma más tiempo del que un evento en vivo permite.
Mayor riesgo de error humano
Cambios manuales sobre infraestructura en producción, sin verificación ni respaldo.
El costo de no automatizar
Sin visibilidad centralizada del estado de la red durante el evento. Sin trazabilidad de quién cambió qué, ni cuándo. Sin un canal simple para que un técnico consulte o actúe.
NetBot · Definición de Proyecto APT
02

## Slide 3
¿Qué es NetBot?
Una plataforma que centraliza el monitoreo y la gestión controlada de la infraestructura de red usada en eventos.
Chat conversacional
Consulta el estado de la red y solicita cambios en lenguaje natural.
Monitoreo en tiempo real
Dashboard con APs, redes, alertas y disponibilidad vía UniFi y OPNsense.
Ejecución controlada
Cambios de VLAN y reinicios requieren confirmación y quedan auditados.
Verificación y rollback
Cada acción se valida después de ejecutarse; si falla, se revierte.
Flujo de una acción
1
Técnico consulta o pide un cambio por chat
2
NetBot propone la acción sobre UniFi / OPNsense
3
El usuario confirma antes de ejecutar
4
NetBot verifica el resultado y registra la operación
NetBot · Definición de Proyecto APT
03

## Slide 4
Objetivos
Objetivo general
Desarrollar una plataforma inteligente para apoyar la gestión y monitoreo de infraestructura de red en eventos, integrando servicios existentes y permitiendo consulta, supervisión y ejecución controlada de acciones desde una interfaz centralizada.
1
Diseñar la arquitectura de software, definiendo componentes para usuarios, monitoreo, datos e integración de red.
2
Integrar NetBot con UniFi y OPNsense para obtener dispositivos, redes, alertas y disponibilidad.
3
Implementar un monitoreo centralizado con interfaz conversacional para consultar el estado de la red.
4
Implementar gestión y ejecución controlada de cambios: validación de permisos, confirmación, verificación y registro.
5
Validar el Producto Mínimo Viable mediante pruebas de las principales funcionalidades e integraciones.
NetBot · Definición de Proyecto APT
04

## Slide 5
Relación con el perfil de egreso
NetBot pone en práctica cuatro competencias centrales del plan de estudio.
Diseño de Software
Arquitectura de componentes para usuarios, monitoreo e integración.
Gestión de Información
Datos de usuarios, dispositivos y operaciones de red.
Integración Tecnológica
Conexión de NetBot con UniFi y OPNsense.
Resolución de Problemas
Monitoreo y administración centralizada de la infraestructura.
NetBot · Definición de Proyecto APT
05

## Slide 6
Intereses profesionales y factibilidad
Por qué nos interesa
Nos permite aplicar y fortalecer conocimientos de desarrollo de software, gestión de información, integración de sistemas y resolución de problemas.
Queremos construir una solución que una software con infraestructura de red y resuelva necesidades reales de monitoreo y configuración.
Scrum nos ayuda a fortalecer trabajo colaborativo, planificación y adaptación.
Es factible dentro del semestre
Alcance acotado al Producto Mínimo Viable (PMV).
Trabajo en Scrum: sprints, roles y seguimiento periódico.
Facilitador: dividir NetBot en módulos y validar de forma incremental.
Riesgo: integración con UniFi/OPNsense y disponibilidad de equipos de prueba.
Mitigación: pruebas progresivas y ajuste continuo del Product Backlog.
NetBot · Definición de Proyecto APT
06

## Slide 7
Metodología: Scrum
Trabajo incremental en sprints, con seguimiento continuo del avance.
Product Backlog
Épicas, historias de usuario y tareas priorizadas para el MVP.
Sprint
El equipo selecciona y desarrolla funcionalidades por periodo.
Revisión
Se revisan avances y se prueban las funcionalidades del sprint.
Ajuste
Se ajusta la planificación y el backlog según lo aprendido.
18 semanas · 6 épicas · equipo de 3 integrantes
NetBot · Definición de Proyecto APT
07

## Slide 8
Plan de trabajo: 6 épicas
Cada integrante lidera dos épicas de principio a fin.
ÉPICA 001
Autenticación y Roles
Francisco Díaz
ÉPICA 002
Monitoreo de Red
Itamar Carrasco
ÉPICA 003
Chat, CSV y Reserva VLAN
Bastián Herrera
ÉPICA 004
Ejecución de Cambios
Francisco Díaz
ÉPICA 005
Tickets y Notificaciones
Itamar Carrasco
ÉPICA 006
Arquitectura Multi-Agente
Bastián Herrera
NetBot · Definición de Proyecto APT
08

## Slide 9
Carta Gantt
18 semanas del semestre de Capstone.
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Especificación y diseño
Poker Planning
Épica 001 · Auth (FD)
Épica 002 · Monitoreo (IC)
Épica 003 · Chat/VLAN (BH)
Épica 004 · Cambios (FD)
Épica 005 · Tickets (IC)
Épica 006 · Multi-Agente (BH)
Integración y pruebas E2E
NetBot · Definición de Proyecto APT
09

## Slide 10
Evidencias
DE AVANCE
Demo de Autenticación / Roles
Demo de Monitoreo de Red (API real UniFi)
Demo de Chat / CSV / Reserva VLAN
Log de ejecución de cambios (verificación y rollback)
Registro de tickets y notificaciones
FINAL
Informe de integración multi-agente + cierre NetBot
Diagrama de orquestación de agentes en background, logs de ejecución concurrente, informe de pruebas end-to-end y presentación / pitch final.
Consolida todas las épicas en un sistema integrado y funcional, cumpliendo el objetivo completo del proyecto de título.
NetBot · Definición de Proyecto APT
10

## Slide 11
Gracias
Preguntas y comentarios son bienvenidos
Itamar Carrasco · Bastián Herrera · Francisco Díaz
NetBot — Capstone PTY4614