|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos: la Épica 01 (autenticación y roles) se encuentra en curso con retraso. La planificación inicial priorizó la lógica del backend y no consideró con suficiente detalle el frontend, por lo que se incorporó formalmente al alcance de la épica. A esto se suman algunas dificultades para gestionar mi tiempo, debido a los requerimientos de mi práctica laboral, la cual ha sido más compleja de lo esperado. Como factores facilitadores, destaco el trabajo colaborativo del equipo, la documentación y los diagramas definidos previamente, y el uso de Git para coordinar los cambios.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Considero que lo fundamental es la comunicación. Como equipo, debemos cooperar y complementar nuestros talentos para cumplir con los plazos. Además, para enfrentar el retraso vamos a priorizar el cierre de autenticación, roles, integración frontend-backend y pruebas antes de avanzar a nuevas funcionalidades, dividiendo la integración en tareas pequeñas que validaremos mediante pruebas funcionales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Si bien no considero que mi trabajo sea excelente, tampoco creo que esté mal. Destaco el avance en la lógica de autenticación y control de acceso. Tengo margen de mejora, sin lugar a dudas, y con un poco más de organización podría lograrlo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tengo algunas dudas sobre la gestión del repositorio. Nunca hemos trabajado de manera más seria la gestión de ramas y cómo hacer un merge, sobre todo cuando hay conflictos entre ramas. Dado que usamos Git para versionar el código y coordinar los cambios, me gustaría consultar cómo abordar estos conflictos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, probablemente tendremos que redistribuir las actividades, pero quiero reunirme con mi equipo antes de tomar una decisión.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como aspecto positivo, destaco el trabajo colaborativo, que nos permite dividir tareas, revisar avances y resolver dudas técnicas. Por otra parte, falta un poco más de proactividad a la hora de tomar decisiones y de abordar las tareas. Creo que buscaremos alguna herramienta de gestión para poder hacer el trabajo de mejor manera.